**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»**

**за 4 квартал 2019 года**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 5 936 611,74 | 5 936 611,74 | 5 936 611,74 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 5 936 611,74 | 5 936 611,74 | 5 936 611,74 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы |  |  |  | 964 988,74 | 964 988,74 | 964 988,74 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 964 988,74 | 964 988,74 | 964 988,74 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.1  выполнение работ по ремонту подъезда к стадиону по ул. Косая |  |  |  | 464 988,74 | 464 988,74 | 464 988,74 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 464 988,74 | 464 988,74 | 464 988,74 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.2  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: ул. Песочная, ул. Кравченко |  |  |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 4 259 600,00 | 4 259 600,00 | 4 259 600,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 259 600,00 | 4 259 600,00 | 4 259 600,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3720000,00 | 3720000,00 | 3720000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3720000,00 | 3720000,00 | 3720000,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3  Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.4  Изготовление технических паспортов на дороги |  |  |  | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3  Ежемесячные лизинговые платежи за трактор и оборудование |  |  |  | 712023,00 | 712023,00 | 712023,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 712023,00 | 712023,00 | 712023,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4  Составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения» |  |  |  | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

И.о. главы администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_