

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### от «05» сентября 2014 года № 121

**О внесении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения от 05.12.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы**

 **«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Синявинского городского поселения:

1. Приложения N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к постановлению администрации Синявинского городского поселения от «05» декабря 2013 № 267 **«**Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год» **изложить в новой редакции** согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации –

заместитель главы администрации Е.А. Макштутис

Разослано: дело, заместитель главы администрации, сектор финансов и экономики администрации, Кировская городская прокуратура

Приложение N 1

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год» |
| Цели муниципальной программы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения,- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы  | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация Синявинского городского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы  | - |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014 год |
| Перечень подпрограмм  | 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  |
| Средства местного бюджета | 16 291, 51712 |  |  |  |
| Средства областного бюджета | - |  |  |  |
| Средства федерального бюджета  | - |  |  |  |
| Внебюджетные средства  | - |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения, - улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Паспорта подпрограмм**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |
| Цель подпрограммы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения,- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | - |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация Синявинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения Синявинского городского поселения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 год |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | Итого |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Синявинского городского поселения на 2014 год» |  | Всего  | 15505,26651 | - | - | 15505,26651 |
|  | В том числе:  | - | - | - | - |
|  | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области  | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 15505,26651 | - | - | 15505,26651 |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Синявинского городского поселения в соответствии с СНИП, ГОСТ; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения, - улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

 **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» |
| Цель подпрограммы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения,- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | - |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация Синявинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по содержанию, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 год |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | Итого |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» |  | Всего  | 590,62561 | - | - | 590,62561 |
|  | В том числе:  | - | - | - | - |
|  | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области  | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 590,62561 | - | - | 590,62561 |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии с СНИП, ГОСТ; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения, - улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» |
| Цель подпрограммы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения,- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | - |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация Синявинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы  | - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 год |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | Итого |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» |  | Всего  | 195,62500 | - | - | 195,62500 |
|  | В том числе:  | - | - | - | - |
|  | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области  | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 195,62500 | - | - | 195,62500 |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии с СНИП, ГОСТ; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения, - улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

Приложение N 3

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| Местный бюджет  | Другие источники | Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  |
| 1.  | Задача 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 15505,26651 | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 |  | 100 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы  | % | 0 |  | 100 |  |
| 2.  | Задача 2  «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | 590,62561 | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 |  | 100 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 0 |  | 100 |  |
| 3.  | Задача 3«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» | 195,62500 | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 |  | 100 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 0 |  | 100 |  |

Приложение N 4

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной программы муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)[<1>](#Par408) | Источник финансирования[<2>](#Par409) | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия [<3>](#Par410) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам [<4>](#Par411) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия [<5>](#Par412) |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | Средства местного бюджета Синявинского городского поселения | 15505,26651 | 15505,26651 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | Средства местного бюджета Синявинского городского поселения | 590,62561 | 590,62561 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» | Средства местного бюджета Синявинского городского поселения | 195,62500 | 195, 62500 | - |

Приложение N 5

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Перечень мероприятий подпрограмм**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
| 1 | Основные мероприятия  | Итого  | 2014 | - | - | 15505,26651 | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 15505,26651 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | 15505,26651 | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 15505,26651 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы в том числе: | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 12985,93851 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 12985,93851 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Кравченко; по ремонту и устройству пешеходных дорожек | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 4055,93539 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 4055,93539 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Победы | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 1429,02479 |
| Средства местного бюджета | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 1429,02479 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.3выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по адресам: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Дачная, ул. Косая, ул. Реутова | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2193, 06610 |
| Средства местного бюджета | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2193, 06610 |
|  | Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.5выполнение работ по устройству подъездной дороги к земельным участкам по ул. Косая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 517,61066 |
| Средства местного бюджета | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 517,61066 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.6выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 4790,30157 |
| Средства местного бюджета | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 4790,30157 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2 089,32800 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2 089,32800 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1Содержание автомобильных дорог местного значения | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2 002,80800 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 2 002,80800 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 86, 52000 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 86, 52000 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3Составление дефектных ведомостей и локальных смет, строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог,в том числе: | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 430,00000 |
| Средства местногобюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 430,00000 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 3.1Составление дефектных ведомостей и локальных смет | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 130,00000 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 130,00000 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 3.2строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 300,00000 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 300,00000 |
|  | Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
| 1.  | Основные мероприятия  | Итого  | 2014 | - | - | 195, 62500 | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 195, 62500 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | 195, 62500 | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 195, 62500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие 1Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе: | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 195, 62500 |
| Средства местногобюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 195, 62500 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1Установка лежачих полицейских | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 100,00000 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 100,00000 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2Обустройство участков улично – дорожной сети Синявинского городского поселения дорожными ограждениями | Итого  | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 95, 62500 |
| Средства местного бюджета | 2014 |  |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 95, 62500 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |

 **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
| 1.  | Основные мероприятия  | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 590,62561 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий,в том числе: | Итого  | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 590,62561 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - | - | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 590,62561 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 | Итого  | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 590,62561 |
| Средства местного бюджета | 2014 | - |  | - | - | - | Администрация Синявинского городского поселения | 590,62561 |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 6

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Форма**

**оперативного (годового) отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

**за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.)  | Выполнено(тыс.руб.)  | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | **15505,26661** |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | **15505,26661** |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | - |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы | 12985,93851 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 12985,93851 |  |  |
| Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Кравченко; по ремонту и устройству пешеходных дорожек | 4055,93539 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 4055,93539 |  |  |
| Мероприятие 1.2выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Победы | 1429,02479 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 1429,02479 |  |  |
| Мероприятие 1.3выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по адресам: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Дачная, ул. Косая, ул. Реутова | 2 193, 06610 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 2 193, 06610 |  |  |
| Мероприятие 1.4выполнение работ по устройству подъездной дороги к земельным участкам по ул. Косая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 517,61066 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 517,61066 |  |  |
| Мероприятие 1.5выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 4790,30157 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 4790,30157 |  |  |
| Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения | 2 089,32800 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 2 089,32800 |  |  |
| Мероприятие 2.1Содержание автомобильных дорог местного значения | 2 002,80800 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 2 002,80800 |  |  |
| Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков | 86, 52000 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 86, 52000 |  |  |
| Мероприятие 3Составление дефектных ведомостей и локальных смет, строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 430,00000 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 430,00000 |  |  |
| Мероприятие 3.1Составление дефектных ведомостей и локальных смет | 130,00000 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 130,00000 |  |  |
| Мероприятие 3.2строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 300,00000 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 300,00000 |  |  |
| **Подпрограмма 2**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | **590,62561** |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | **590,62561** |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий, | 590,62561 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 590,62561 |  |  |
| Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 | 590,62561 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 590,62561 |  |  |
| **Подпрограмма 3**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» | **195, 62500** |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 195, 62500 |  |  |
| Мероприятие 1Установка лежачих полицейских | 100,00000 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 100,00000 |  |  |
| Мероприятие 2Обустройство участков улично – дорожной сети Синявинского городского поселения дорожными ограждениями | 95,62500 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 95,62500 |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 7

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2014  | Достигнутоезначение показателя за 2014 |
| Местный бюджет | Другие источники  | Местный бюджет | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения | 15505,26651 | - | - | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 | 100 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы  | % | 0 | 100 |  |
| 2.  | Задача 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения | 590,62561 | - | - | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 | 100 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 0 | 100 |  |
| 3.  | Задача 3Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения | 195, 62500 | - | - | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 0 | 100 |  |

 Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 8

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 05.09.2014 № 121

Форма

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2014 год» за 2014 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 15505,26651 |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  | 15505,26651 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 15505,26651 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Кравченко; по ремонту и устройству пешеходных дорожек |  |  |  | 4055,93539 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 4055,93539 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Победы |  |  |  | 1429,02479 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 1429,02479 |  |  |
|  | Мероприятие 1.3выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по адресам: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Дачная, ул. Косая, ул. Реутова |  |  |  | 2 193, 06610 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 2 193, 06610 |  |  |
|  | Мероприятие 1.4выполнение работ по устройству подъездной дороги к земельным участкам по ул. Косая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области |  |  |  | 517,61066 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 517,61066 |  |  |
|  | Мероприятие 1.5выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области |  |  |  | 4790,30157 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 4790,30157 |  |  |
|  | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 2 089,32800 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 2 089,32800 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 2 002,80800 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 2 002,80800 |  |  |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков |  |  |  | 86, 52000 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 86, 52000 |  |  |
|  | Мероприятие 3Составление дефектных ведомостей и локальных смет, строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог |  |  |  | 330,00000 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 430,00000 |  |  |
|  | Мероприятие 3.1Составление дефектных ведомостей и локальных смет |  |  |  | 130,00000 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 130,00000 |  |  |
|  | Мероприятие 3.2строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог |  |  |  | 300,00000 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 300,00000 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» |  |  |  | **590,62561** |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | **590,62561** |  |  |
|  | Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий, |  |  |  | 590,62561 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 590,62561 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 |  |  |  | 590,62561 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 590,62561 |  |  |
|  | **Подпрограмма 3**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» |  |  |  | **195, 62500** |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 195, 62500 |  |  |
|  | Мероприятие 1Установка лежачих полицейских |  |  |  | 100,00000 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 100,00000 |  |  |
|  | Мероприятие 2Обустройство участков улично – дорожной сети Синявинского городского поселения дорожными ограждениями |  |  |  | 95,62500 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | - |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 95,62500 |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора управления муниципальным имуществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_