**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»**

**за 4 квартал 2020 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 7603,345 | 7603,345 | 7603,345 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 7603,345 | 7603,345 | 7603,345 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 2879,877 | 2879,877 | 2879,877 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2879,877 | 2879,877 | 2879,877 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.1  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Новая, мкр. Синявино-2 |  |  |  | 1599,877 | 1599,877 | 1599,877 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1599,877 | 1599,877 | 1599,877 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.2  Выполнение ямочного ремонта по ул. Кравченко, ул. Красных Зорь, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Песочная |  |  |  | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.3  Подсыпка автомобильных дорог из щебня в п. Синявино |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 4600,000 | 4600,000 | 4600,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4600,000 | 4600,000 | 4600,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550,000 | 3550,000 | 3550,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550,000 | 3550,000 | 3550,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3  Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.4  Дислокация (актуализация) дорожных знаков; установка искусственных неровностей; установка светофора Т-7 |  |  |  | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3  Составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль |  |  |  | 123,468 | 123,468 | 123,468 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 123,468 | 123,468 | 123,468 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_