**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»**

**за 2 квартал 2023 года**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  | 13022,462 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 13022,462 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 13022,462 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 13022,462 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий  1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | 8328,520 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 8328,520 | 4975,113 | 4975,113 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 2306,030 | 1400 | 1400 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | - | - |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - ямочный ремонт |  |  |  | 2306,030 | 1400 | 1400 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2306,030 | 1400 | 1400 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования |  |  |  | 5946,032 | 3543,153 | 3543,153 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 5946,032 | 3543,153 | 3543,153 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 4776,032 | 3178,986 | 3178,986 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4776,032 | 3178,986 | 3178,986 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах |  |  |  | 210,000 | 87,000 | 87,000 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 210,000 | 87,000 | 87,000 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 400,000 | 166,667 | 166,667 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 400,000 | 166,667 | 166,667 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - подсыпка дорог |  |  |  | 450,000 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 450,000 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - установка искусственных дорожных неровностей |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - устройство пешеходного перехода у Кравченко, д.11 к парку |  |  |  | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.3. Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ про ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 76,458 | 31,960 | 31,960 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 76,458 | 31,960 | 31,960 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 76,458 | 31,960 | 31,960 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 76,458 | 31,960 | 31,960 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» |  |  |  | 4693,942 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4693,942 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 2.1. устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям |  |  |  | 4693,942 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | - | - |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | 2.2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - ремонт автомобильной дороги ул. Кравченко г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области , от перекрестка с ул. Лесной до дома 19 по ул. Кравченко |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | - ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_